АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.12.2025 |  | № | 305 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О внесении изменений в постановление

Администрации Подосиновского района

от 26.09.2013 № 220

Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Подосиновского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Подосиновского района от 18.11.2014   № 318, от 22.05.2015 № 161, от 30.12.2015 № 453, от 29.12.2017 № 289,  от  23.01.2018 № 15,  от  18.04.2018  № 52, от 09.07.2018  № 111, от 29.12.2018 № 287, от 05.06.2019 № 147, от 18.10.2019 № 254, от 28.12.2019 № 321, от 07.05.2020 № 75, от 29.07.2020 № 125, от 09.10.2020     № 193, от 30.12.2020 № 276, от 20.04.2021 №79, от 30.11.2021 № 216, от 30.12.2023 № 343, от 19.04.2023 №100, от 05.10.2023 № 219, от 17.10.2023 № 227, от 09.11.2023 № 256, от 30.01.2024 № 16, от 26.04.2024 № 85, от 26.08.2024 № 156, от 18.10.2024 № 205, от 19.12.2024 № 317, от 08.04.2025 № 76), утвердив изменения в муниципальной программе Подосиновского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» согласно приложению.

Глава Подосиновского района                  Д.В. Копосов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ                             постановлением Администрации                                                                                Подосиновского района                                                           от  11.12.2025  №  305

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу Подосиновского района

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

(далее - Программа)

1. В Паспорте Программы раздел:

«Объёмы и источники финансирования муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | всего 91126,482 тысяч рублей в том числе: федеральный бюджет –34763,900 тысяч рублей областной бюджет –27566,5 тысяч рублей, бюджет района–12833,337 тысяч рублей. бюджет поселений –15962,673 тысяч рублей, |
| --- | --- |

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 1 и таблицу №1 «Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции:

всего  91126,482 тысяч рублей

в том числе:

федеральный бюджет –34763,900 тысяч рублей

областной бюджет –27566,5 тысяч рублей,

бюджет района–128833,337 тысяч рублей.

бюджет поселений –15962,673  тысяч рублей,

Таблица №1

| Источник финансирования | Всего по Программе | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 34763,900 | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 27566,5 | 1 731,7 | 8720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 0 | 2843,3 | 0 | 1976,0 | 3635 | 4320,00 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 15962,673 | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 149,653 | 14604,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет района | 12833,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 200,0 | 0 | 5120,0 | 1845,609 | 3931,328 328 | 1164,100 | 200,000 | 200,000 |
| Всего: | 91126.482 | 8345,4 | 25161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 312,209 | 2992,953 | 19724,03 | 3821,609 | 7566,4 | 5484,100 | 200,000 | 200,000 |

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования

3. Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий и их объем финансирования» изложить в новой редакции.

Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района и поселений» изложить в новой редакции.

Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции

Приложение № 2

Перечень программных мероприятий и их объем финансирования

|  | Решаемые задачи, программные мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 8345,4 | 25161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 312,209 | 2992,953 | 19724,03 | 3821,609 | 7566,4 | 5484,100 | 200,0 | 200,0 | 88872,11 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34763,900 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1731,7 | 8720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 0 | 2843,3 | 0 | 1976,0 | 3635,0 | 4320,00 | 0 | 0 | 25820,6 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 200,0 | 0 | 5120,0 | 1845,609 | 3931,328 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 | 12324,937 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 149,653 | 14604,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15962,673 |  |
| 1.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Пинюгского городского поселения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 | Администрация Пинюгского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 |  |
| 1.2 | Ремонт системы водоснабжения пгт Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | Администрация Подосиновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 |  |
| 1.2.1 | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной по адресу:пгт Подосиновец, ул. Советская д.1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,823 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,050 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772 |  |
| 1.3 | Приобретение водонагревателей для системы теплоснабжения пгт Демьяново | Всего, в том числе: | 0 | 544,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,4 | Администрация Демьяновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 423,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,2 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 121,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,2 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей п.Демьяново Подосиновского района Кировской области | Всего, в том числе: | 0 | 3 651,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651,7 | Администрация Демьяновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990,0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 661,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,7 |  |
| 1.5 | Приобретение двух котлов на котельную № 3 ПНИ п. Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,0 | Администрация Подосиновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 365,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,5 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |  |
| 1.6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда пгт Демьяново | Всего, в том числе: | 8 345,4 | 19 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27820,8 | Администрация Демьяновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22045,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 731,7 | 4 040,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772,4 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |  |
| 1.7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 230,7 | Администрация Подосиновского района, Администрация Подосиновского и Пинюгского городских поселений, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 718,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340,1 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 |  |
| 1.71 | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Подосиновец Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142,3 | Администрация Подосиновского района, Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,4 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 |  |
| 1.7.2 | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Пинюг Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760,9 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199,2 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 |  |
| 1.7.3 | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Пинюг Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 168,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 168,9 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 815,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 815,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301,9 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 |  |
| 1.7.4 | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158,6 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,6 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 |  |
| 1.8 | Замена котлов в котельной №1 «Администрация» пгт Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 802,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,9 | Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,4 |  |
| 1.9 | Ремонт тепловой сети в пгт Пинюг | Всего, в том числе: | 0 | 257,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,1 | Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 218,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,5 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,6 |  |
| 1.10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда пгт Демьяново | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264,360 | Администрация Демьяновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264,360 |  |
| 1.11 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда пгт Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390,190 | Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390,190 |  |
| 1.12 | Ремонт водопроводной сети пгт Пинюг | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,209 | 1035,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347,899 | Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,9 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,209 | 51,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,999 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6А (т-камера 1-т/камера 4) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957,265 | Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859,40 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,863 |  |
| 1.14 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу пгт Демьяново, ул. Энергетиков д.5, д.8-д.10 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981,68 | Администрация Демьяновского городского поселения УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,500 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001,18 |  |
| 1.15 | Приобретение жилых помещений в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего. в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16 | Приобретение жилых помещений в пгт Пинюг Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждн, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17 | Актуализация схем на водоснабжении | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.18 | Демонтаж аварийного жилья | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.19 | Актуализация схем на теплоснабжении | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20 | Демонтаж аварийного жилья пгт Подосиновец | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.21 | Ремонт водопроводной сети, замена насоса,ремонт скважины в п. Пушма | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,970 | 0 | 126,304 | 30,0 | 30,0 | 234,274 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,970 | 0 | 126,304 | 30,0 | 30,0 | 234,274 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.22 | Приобретение жилых помещений семьям, пострадавших от пожара в пгт Демьяново | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,000 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.23 | Дополнительная мера социальной поддержки для членов семей военнослужащиъх связанной с доставкой твердого топлива | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376,0 | 3635,0 | 4320,00 | 0 | 0 | 10331,00 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976,0 | 3635,0 | 4320,00 | 0 | 0 | 9931,00 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.24 | Устройство канализационной сети до границы земельного участка по адресу д. Ровдино (для земельного участка под ФАП) | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,822 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,822 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.25 | На прокладку водопроводной сети до границы земельного участка по адресу д. Ровдино (для земельного участка под ФАП) | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,831 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,831 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.26 | Изготовление проектно- сметной документации на строительство общественной бани в пгт Подосиновец | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.27 | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме а пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями грждан | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28 | Межбюджетные трансферты Подосиновскому г/п на капитальный ремонт тепловых сетей пгт Подосиновец, ул. Советская д. 12 | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,987 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,987 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджетпоселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.30 | Ремонт водопроводной сети, замена насоса, ремонт скважины в с.Яхреньга | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 40.0 | 40,0 | 180,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.31 | Ремонт водопроводной сети, замена насоса, ремонт скважины в п. Ровдино д. Головино | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,262 | 30,0 | 30,0 | 108,262 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,262 | 30,0 | 30.0 | 108,262 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.32 | Подведение к ФАП п. Пушма инженерных коммуникаций, благоустройство и ограждение территории | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,2 | 0 | 0 | 0 | 497,2 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,2 | 0 | 0 | 0 | 497,2 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.33 | Мероприятия по водоснабжению Ровдино. д. Головино. п.Пушма. | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 36,7 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.34 | Иные межбюджетные трансферты поселениям района на обеспечение населения питьевой водой | Всего том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 89,8 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.35 | Иные межбюджетные трансферты поселениям района на ремонт водопроводных сетей | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,7 | 0 | 0 | 0 | 925,7 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,7 | 0 | 0 | 0 | 925,7 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.36 | Выполнение работ по устройству подвесной разборной пешеходной переправы через реку Пушма, дер. Тетеринская, Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области муниципальному образованию Подосиновский муниципальный район Кировской области | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.37 | Устройство подъездных путей к ФАП д. Ровдино и п. Пушма; устройство ограждения ФАП д. Ровдино | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,7 | 100,0 | 100,0 | 555,7 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,7 | 100,0 | 100,0 | 555,7 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от котельной по адресу: пгт Подосиновец ул. Советская 12а | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: пгт Подосиновец ул. Олимпийская – ул.Советская | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.38 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: пгт Подосиновец ул. Советская 77а до здания гаража | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,765 | 0 | 0 | 0 | 184,765 | УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,765 | 0 | 0 | 0 | 184,765 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,39 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Демьяново | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,400 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,500 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.40 | Капитальный ремонт стей горячего водоснабжения от котельной по адресу; пгт. Подосиновец ул. Советская д.14а | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.940 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.047 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,893 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,41 | Капитальный ремонт стей горячего водоснабжения от котельной по адресу; пгт. Подосиновец ул. Советская д.14а | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,473 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,202 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,271 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,42 | Устройство канализационного септика под ФАП с. Скрябино | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,457 | 0 | 0 | 192,457 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,457 | 0 | 0 | 192,457 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,43 | Устройство канализационного септика под ФАП с. Щеткино | Всего в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,419 | 0 | 0 | 277,419 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,419 | 0 | 0 | 277,419 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района и поселений

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | очередной год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 | четвертый год планового периода 2018 | пятый год планового периода 2019 | шестой год планового периода 2020 | седьмой год планового периода 2021 | восьмой год планового периода 2022 | девятый год планового периода 2023 | десятый год планового периода 2024 | Одиннадцатый год планового периода 2025 | Двенадцатый год планового периода 2026 | год завершения действия программы 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 172,3 | 41,581 | 312,209 | 243,21 | 5120,0 | 1845,609 | 3931,4 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 200 | 0 | 5120,0 | 1845,609 | 3931,4 | 1164,100 | 200,00 | 200,0 |
| Отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области | всего | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 312,209 | 243,21 | 300,0 | 875,61 | 1934,261 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 300,0 | 875,61 | 1934,261 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 |
| Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 4820,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 4820,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Дополнительная мера социальной поддержки для членов семей военнослужащих связанной с обеспечением с доставкой твердого топлива | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприя¬тие | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Устройство подвесной разборной переправы через р. Пушма | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | очередной год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 | четвертый год планового периода 2018 | пятый год планового периода 2019 | шестой год планового периода 2020 | седьмой год планового периода 2021 | восьмой год планового периода 2022 |  | девятый год планового периода 2023 | десятый год планового периода 2024 | Одиннадцатый год планового периода 2025 | Двенадцатый год планового периода 2026 | год завершения действия программы 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 8 345,4 | 25 161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 312,209 | 4863,95 | 19724,03 |  | 3821,609 | 7566,4 | 5484,100 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1 731,7 | 8 720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 0 | 4620,74 | 0 |  | 1976,0 | 3635.0 | 4320,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 243,21 | 14604,03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 200 | 0 | 5120,0 |  | 1845,609 | 3931,328 | 1164,00 | 200,00 | 200,00 |
| Отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области | всего | 0 | 5 686,1 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 312,209 | 4863,95 | 1249,48 |  | 875,61 | 3931,328 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 4 679,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620,74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 112,209 | 243,21 | 949,480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300,0 |  | 875,61 | 1934,261 | 1164,100 | 200,0 | 200,0 |
| Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 8 345,4 | 19 475,4 | 0 | 0 | 17230,7 | 0 | 0 | 0 | 18474,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1 731,7 | 4 040,7 | 0 |  | 4340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13654,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 4820,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Дополнительная мера социальной поддержки для членов семей военнослужащих связанной с обеспечением с доставкой твердого топлива | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2376,0 | 3635,0 | 4320,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1976,0 | 3635,0 | 4320,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприят | Устройство подвесной разборной переправы через р. Пушма | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1997,139 | 0 | 0 | 0 |