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	    24.12.2025
	
	№
	322

	пгт Подосиновец 

	
Об утверждении муниципальной программы 
Подосиновского района 
«Транспортная инфраструктура» 


В соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района», постановлением Администрации Подосиновского района от 05.09.2025 № 183 «Об утверждении перечня муниципальных программ Подосиновского района», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Подосиновского района «Транспортная инфраструктура» (далее - муниципальная программа) согласно приложению.
2. Установить, что муниципальная программа Подосиновского района «Транспортная инфраструктура» применяется при составлении проекта бюджета Подосиновского района, начиная с проекта бюджета Подосиновского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2026 постановления Администрации Подосиновского района:
3.1. от 30.09.2013 № 223 «Об утверждении муниципальной программы Подосиновского района «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы».
3.2. от 08.07.2014 № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.3. от 18.11.2014 № 307 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.4. от 30.12.2014 № 387 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.5. от 07.02.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.6. от 15.07.2015 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.7. от 15.12.2015 № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.8. от 30.12.2015 № 456 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.9. от 04.05.2016 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».  
3.10. от 16.05.2016 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.11. от 05.07.2016 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.12. от 16.12.2016 № 339 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.13. от 11.03.2016 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.14. от 13.06.2017 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.15. от 01.11.2017 № 237 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.16. от 21.11.2017 № 254 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.17. от 21.12.2017 № 269 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.18. от 17.04.2017 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.19. от 07.12.2018 № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.20. от 29.12.2018 № 280 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.21. от 26.02.2018 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.22. от 17.04.2018 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.23. от 15.04.2019 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.24. от 20.06.2019 № 159 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.25. от 13.09.2019 № 210 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.26. от 03.10.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.27. от 08.11.2019 № 269 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.28. от 24.12.2019 № 298 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.29. от 21.09.2020 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.30. от 28.12.2020 № 270 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.31. от 11.03.2020 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.32. от 25.05.2020 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.33. от 20.10.2021 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.34. от 07.12.2021 № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.35. от 28.12.2021 № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.36. от 25.03.2021 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.37. от 12.08.2022 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.38. от 18.08.2022 № 183 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.39. от 21.10.2022 № 255 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.40. от 30.12.2022 № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.41. от 25.03.2022 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.42. от 03.07.2023 № 159 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.43. от 23.10.2023 № 242  «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.44. от 26.12.2023 № 305 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.45. от 10.03.2023 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.46. от 14.03.2023 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.47. от 13.04.2023 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.48. от 23.08.2024 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223». 
3.49. от 18.10.2024 № 207 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.50. от 19.02.2024 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.51. от 13.05.2025 № 106 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.52. от 05.08.2025 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.53. от 10.11.2025 № 274 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.54.  от 20.01.2025 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.55.  от 17.03.2025 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
3.56.  от 14.04.2025 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 26.09.2013 № 223».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Подосиновского района Л.К. Ефремова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 4, которые вступают в силу 
с 01.01.2026.

Глава Подосиновского района              Д.В. Копосов











	УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Подосиновского района
от 24.12.2025  № 322













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА
«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»


ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА 
«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

1. Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района Кировской области

	Соисполнители муниципальной программы 
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района Кировской области

	Период реализации муниципальной программы
	2026 – 2030 годы  

	Цель муниципальной программы

	сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;
повышение доступности и качества транспортных услуг для населения

	Задачи муниципальной программы

	обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения;
организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах

	Направления (подпрограммы, мероприятия) муниципальной программы
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния;
обеспечение мер по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах;
выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы, тыс. руб. 
	Всего - 221919,4 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей
областной бюджет – 145080,0 тыс. рублей
бюджет района – 76839,4 тыс. рублей



2.Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения

	1.1
	Доля протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным   требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	убывание
	процент
	97
	2024
	97
	96
	95
	94
	93

	2.
	Цель: Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения

	2.1
	Количество перевезенных пассажиров 
	возрастание
	тыс. человек
	125,8
	2024
	125,9
	126
	126,1
	126,2
	126,3



3.Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения муниципальной программы
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, тыс. рублей

	
	Всего
	из них

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа - всего
	221919,4
	44107,4
	44453,0
	44453,0
	44453,0
	44453,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	145080,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0

	бюджет района 
	76839,4
	15091,4
	15437,0
	15437,0
	15437,0
	15437,0

	иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



1. Общая характеристика сферы муниципальной программы 
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры и представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского района на 01.01.2026 составляет 246,542 км. Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского района не соответствуют уровню запросов на автомобильные перевозки и ограничивают развитие, отрицательно влияет на полноту освоения ресурсов и уровень транспортного обслуживания населения Подосиновского района.
Недостаточность средств, поступающих в дорожный фонд Подосиновского района, является основной причиной состояния, не соответствующего требованиям нормативных документов дорожной инфраструктуры Подосиновского района. 
В целях улучшения транспортной доступности района и соседних с ним регионов необходимо улучшать содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района, а также региональных дорог которое напрямую связано с увеличением финансирования и соответствия его нормативам финансовых затрат. Сейчас они не дотягивают до 50%. На подъездах к сельским населенным пунктам обеспечивается лишь уровень содержания «допустимый» который предусматривает перерывы в движении. Ситуация изменится по окончании модернизации, реконструкции сети автомобильных дорог для сообщения с областным центром так и для улучшения транспортной связи с Вологодской и Архангельской областями. Городские поселения района участвуют в программе «Дорожный миллиард», за счет средств которой ремонтируются покрытия проезжей части улиц населенных пунктов. С решением задач по повышению качества дорожной сети улучшению автомобильных дорог последует снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями. 
Основным видом транспортного обслуживания населения на территории Подосиновского района являются автомобильный транспорт. Услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на внутрирайонных маршрутах осуществляет перевозчик МБУ «Подосиновская автоколонна». 
За 2024 год автомобильным транспортом общего пользования было перевезено 125,8 тысяч пассажиров по 10 муниципальным автобусным маршрутам. Перевозка пассажиров по городским маршрутам осуществляется по утвержденному расписанию. 
Одной из основных проблем, препятствующих развитию транспортного комплекса района, является убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом на социально-значимых маршрутах. Снижение объемов транспортной работы в сфере регулярных перевозок пассажиров вызвано рядом объективных причин:
снижение численности населения;
активная автомобилизация населения;
рост услуг легкового такси.
Очевидно, что нахождение оптимального баланса между социальной и экономической результативностью деятельности автомобильного транспорта является сложной задачей. Для ее решения необходимы согласованные действия региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов. 
Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период определены:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; 
транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р;
государственной программой Кировской области «Дорожно-транспортная система», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2025 № 348-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Дорожно-транспортная система»; 
Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской  области на период до 2036 года»; 
решением Подосиновской районной Думы от 22.05.2019 № 35/216 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Подосиновского района Кировской области на период 2019 – 2035 годов».

2.Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 
Целями муниципальной программы являются:
сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;
повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.
Для их достижения планируется решение следующих задач:
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах.
Срок реализации программы: 2026 – 2030 годы.

3.Характеристика мероприятий муниципальной программы 
Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижения целей.
Мероприятиями по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния.
Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог планируется решать посредством мероприятий по осуществлению работ по содержанию автомобильных дорог местного значения.
Для обеспечения сельского и городского населения района транспортными услугами предусматривается обеспечение мер по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах.
Муниципальной программой для решения задачи «обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусматривается выполнение следующих мероприятий:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния;
Для решения задачи «организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах» предусматривается выполнение мероприятия «предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам района» предусматривается выполнение следующих мероприятий:
обеспечение мер по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах;
выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Подосиновского района, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Параметры финансового обеспечения на период действия муниципальной программы планируются с учетом необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и плановый период. 
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.
В соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района от 17.04.2024 № 75 «Об утверждении порядков предоставления из бюджета Подосиновского района субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Подосиновского района от 04.12.2024 №294) предусматривается предоставление субсидии из бюджета Подосиновского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ).
В соответствии с Положением о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подосиновского района Кировской области, утвержденным решением Подосиновской районной Думы от 09.12.2013 № 40/254 (с изменениями, внесенными решениями Подосиновской районной Думы от 10.11.2016 №05/20, от 26.12.2016 №07/40, от 09.07.2020 №45/294, от 08.04.2022 №09/41) определяется порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. Средства дорожного фонда могут распределяться поселениям из бюджета района в виде иных межбюджетных трансфертов.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации, а также с детализацией по мероприятиям указан в приложении 1. 

5.Описание показателей реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы используются следующие показатели:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент;
количество перевезенных пассажиров, тыс. человек.
Показатели по годам реализации муниципальной программы, результат показателя, достигнутый за период реализации программы и источник получения информации представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
Методика расчёта значений показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе. 
6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района Кировской области.
Соисполнителей муниципальной программы нет.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
Муниципальная программа исполняется во взаимодействии с МБУ «Подосиновская автоколонна».
Организует работу по реализации муниципальной программы управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района Кировской области. В его обязанности входит:
согласование объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (при наличии);
корректировка перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы;
контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (при наличии), за качеством проводимых мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий;
сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств (при наличии).
Механизм проведения контроля за реализацией муниципальной программы включает в себя ежеквартальную и ежегодную отчетность исполнителей муниципальной программы о выполнении мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.
Рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу основываются на оценке эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам реализации осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района, утвержденной постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района».
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение изменений в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей эффективности и ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и их достоверность;
обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, согласовывает с заместителем главы Администрации Подосиновского района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет - до 1 апреля), представляет в электронном виде и на бумажном носителе в управление экономики и прогнозирования. 
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию программы, относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) из средств бюджета Подосиновского района, областного бюджета;
изменение федерального законодательства;
форс-мажорные обстоятельства.
В целях минимизации негативного влияния внешних факторов возможно привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования в виде государственно-частного партнерства, а также принятие соответствующих правовых актов органов местного самоуправления при изменении федерального законодательства. 
При реализации муниципальной программы возможны следующие риски: 
в связи с ухудшением демографической ситуации в районе (естественной убылью населения), существует вероятность не достижения плановых показателей по перевозке пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам. 
Однако влияние этих факторов на объемы оказания услуг в среднесрочной перспективе будет не существенно.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Подосиновского района
«Транспортная инфраструктура» 
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы,  направления (подпрограммы, мероприятия)
	Ответственный исполнитель/
соисполнитель
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Итого
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода и последующие годы
	второй год планового периода и последующие годы
	год завершения действия программы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9

	
	Муниципальная программа
«Транспортная инфраструктура»
	УВЖО
	всего
	221919,4
	44107,4
	44453,0
	44453,0
	44453,0
	44453,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	145080,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0

	
	
	
	бюджет района
	76839,4
	15091,4
	15437,0
	15437,0
	15437,0
	15437,0

	1.
	Задача: Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения
	УВЖО
	всего
	178949,4
	35513,4
	35859,0
	35859,0
	35859,0
	35859,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	145080,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0
	29016,0

	
	
	
	бюджет района
	33869,4
	6497,4
	6843,0
	6843,0
	6843,0
	6843,0

	1.1
	Мероприятие:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	УВЖО
	всего
	178249,4
	34813,4
	35859
	35859
	35859
	35859

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	145080
	29016
	29016
	29016
	29016
	29016

	
	
	
	бюджет района
	33169,4
	5797,4
	6843
	6843
	6843
	6843

	
	в том числе программные мероприятия:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе с участием областного финансирования
	УВЖО
	всего
	172802
	29366
	35859
	35859
	35859
	35859

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	145080
	29016
	29016
	29016
	29016
	29016

	
	
	
	бюджет района
	27722
	350
	6843
	6843
	6843
	6843

	1.1.2
	дополнительные объемы по содержанию автомобильных дорог 
	УВЖО
	всего
	3447,4
	3447,4
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	3447,4
	3447,4
	
	
	
	

	1.1.3
	предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на выполнение уставных полномочий в дорожной деятельности
	УВЖО
	всего
	2000,0
	2000,0
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	2000,0
	2000,0
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие:
Осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния
	
	всего
	700,0
	700,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	700,0
	700,0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе программные мероприятия:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	обследование искусственных сооружений
	УВЖО
	всего
	700,0
	700,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	700,0
	700,0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача: Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах
	
	всего
	42970,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	42970,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0
	8594,0

	2.1
	Мероприятие: 
Обеспечение мер по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 
	
	всего
	42969,5
	8593,9
	8593,9
	8593,9
	8593,9
	8593,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	42969,5
	8593,9
	8593,9
	8593,9
	8593,9
	8593,9

	
	в том числе программные мероприятия:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	предоставление субсидии из бюджета Подосиновского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)
	УВЖО
	всего
	40106,5
	8021,3
	8021,3
	8021,3
	8021,3
	8021,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	40106,5
	8021,3
	8021,3
	8021,3
	8021,3
	8021,3

	2.1.2

	предоставление субсидии из бюджета Подосиновского района на возмещение недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Подосиновского района Кировской области отдельным категориям граждан
	УВЖО

	всего
	2863,0
	572,6
	572,6
	572,6
	572,6
	572,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	2863,0
	572,6
	572,6
	572,6
	572,6
	572,6

	2.2.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	УВЖО

	всего
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет района
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


______________


	


	Приложение № 2
к муниципальной программе 



ПЕРЕЧЕНЬ
 показателей реализации муниципальной программы Подосиновского района
«Транспортная инфраструктура» 
	№№ п/п
	Наименование цели/ задачи/ показателя реализации муниципальной программы
	Единица измерения
	Количественное значение показателя реализации муниципальной программы, а также значение показателя за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы
	Результат показателя, достигнутый за период реализации программы
	Источник получения информации

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	Оценка,
2025 год
	План,
2026 год
	План,
2027 год
	План,
2028 год
	План,
2029 год
	План,
2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Цель: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения

	1.
	Задача: Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Показатель: 
Доля протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	97
	97
	97
	97
	96
	95
	94
	93
	93
	Ведомственная отчетность 

	
	Цель: Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения

	2.
	Задача: Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах

	2.1
	Показатель: 
Количество перевезенных пассажиров 
	тыс.
человек
	125,8
	125,8
	125,9
	126
	126,1
	126,2
	126,3
	126,4
	631,0
	Ведомственная отчетность 
МБУ «Подосиновская автоколонна»



______________

Приложение № 3
к муниципальной программе

МЕТОДИКА 
расчета показателей реализации муниципальной программы Подосиновского района 
«Транспортная инфраструктура»

	№
п/п
	Наименование показателя  
	Ед. изм.
	Временные характеристики показателя  
	Алгоритм формирования (формула) 
	Базовые показатели, используемые в формуле
	Источник информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям
	процент
	Ежегодно
	Dпрот = 
Lнорм/ Lобщ х 100 

	Lнорм- протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям
Lобщ- общая протяженность автодорог муниципального района
	Ведомственная отчетность 


	2.
	Количество перевезенных пассажиров
	тыс.
человек
	Ежегодно
	Sгод = S1+S2+….S12
	Сумма результатов отчетных периодов на получение субсидии, где
Sn  количество пассажиров перевезенных в месяц
	Ведомственная отчетность 
МБУ «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА»


______________
